# 知测 QuizLab

HW08 · 学习测验 MVP 六小时任务执行书

给 Agent 的可执行指令 | 使用现有 index.html 实现、测试、部署与课程证据交付

| 项目目标 | 执行边界 |
| --- | --- |
| 公开访问的学习测验网站 | 三题库各 8 题；答题、解析、成绩、错题重练，静态托管 |
| 技术与预算 | 原生 HTML / CSS / JavaScript；无数据库、无收费服务；总计 360 分钟 |
| 作业与时间 | HW08（第 5 周）；平台截图截止 2026-10-25 23:55 |
| 验收核心 | 真实公网链接可打开；手机可答完一套题；两份模板填报真实材料 |
| 执行原则 | 不频繁请示；账号权限障碍记录后继续其他工作；禁止伪造任何证据 |

# 一、执行目标与交付标准

产品名：知测 QuizLab。先验收现有 index.html，尽量不要推倒重写。

主流程：选择题库 → 答题 → 即时判断与解释 → 结果统计 → 重练本轮错题。

发布目标：GitHub Pages 公共仓库。访问 URL 必须由实际网络请求验证，不能根据规则推测“已上线”。

课堂路径：优先争取 B（网页 + ≥10 名真实用户），人数不足时如实记载，不能编造。

材料：两份原始 Word 模板副本填写、至少 4 条真实 AI 协作记录、≤90 秒真实视频与链接。

# 二、分阶段任务 D00–D09

| 任务 | 时限 | 核心动作 / 可验证成果 |
| --- | --- | --- |
| D00 环境与输入 | 15 分 | 读 AGENTS.md、TASKS.md、index.html 与原模板；确认运行环境和版本。 |
| D01 首屏与选题 | 35 分 | 在本地打开网页；检查首页、三题库与进入考试；保存真实首屏截图。 |
| D02 核心闭环 | 50 分 | 三题库跑通；检查对错、解析、成绩、错题重练、localStorage。 |
| D03 移动端检查 | 25 分 | 375 / 768 / 1280 px 视口；检查按钮、溢出、键盘交互。 |
| D04 内容与安全 | 20 分 | 核对 24 题；无密钥、无虚假统计；浏览器本地数据说明正确。 |
| D05 部署上线 | 55 分 | 在授权 GitHub 账号推送仓库，开 Pages 并实际验证公开访问。 |
| D06 反馈与迭代 | 45 分 | 记录真实 V1/V2 改动；搜集真实用户反馈，10 名目标不得伪造。 |
| D07 HW08 Word | 45 分 | 填报搭建、迭代、成本、测试、自评、诚信；保留教师评阅区。 |
| D08 AI 过程 Word | 35 分 | 至少 4 条真实 AI 过程；原始提示词、时间、截图、判断与修改。 |
| D09 视频与交付 | 35 分 | 按分镜录制 ≤90 秒；验收所有成果、真实链接与遗留事项。 |

# 三、需要保留的原始课程要求

模板 ①：HW08《MVP 搭建过程记录》。所有原栏目、评分区必须保留；搭建日志含“日期 / 动作 / 使用工具 / AI 记录编号 / 结果问题”，还包括迭代、真实用户、成本和可用性自查。

模板 ②：《AI 过程截图记录模板（通用）》。每周至少 4 条；原始截图必须完整显示 AI 工具及提问与回复、时间；“我的判断与修改”必须写真实判断，不能只说“AI 写得好”。

学号、姓名、班级等未知个人资料保留[待本人填写]；原始模板不要覆盖，另存成品副本。

# 四、上线步骤与兜底策略

先在项目目录本地启动：python -m http.server 8000；浏览器访问 http://localhost:8000/。

确认本人已登录的 gh/GitHub；创建公开仓库 study-quiz-mvp，推送 main 根目录的 index.html。

GitHub 设置 Settings → Pages → Deploy from a branch → main / (root) → Save。

用不需要登录的浏览器实际访问页面，完成一轮题；成功后才登记公网 URL。

若 GitHub 登录失败、无法联系真实用户或无法录屏：写 BLOCKERS.md 和最短人工补救步骤，继续其他任务。

# 五、功能测试清单（必须实测）

| 编号 | 真实操作 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 打开首页 | 页面显示，关键入口可用 |
| T02 | 选择 AI 通识再开始 | 进入 AI 题库，8 道题 |
| T03 | 故意错选 1 道 | 显示正确选项/错误状态与解释，不能重复作答 |
| T04 | 答对 6/8 | 总分 75、正确 6、错误 2 |
| T05 | 点击错题重练 | 只练当前轮的 2 道错题 |
| T06 | 答题 8/8 全对 | 结果 100 分、错题按钮不可点 |
| T07 | 刷新首页 | 当前设备的练习次数保持 |
| T08 | 取消“清除记录”确认 | 浏览器数据不变化 |
| T09 | 375 px 手机浏览器 | 无横向溢出且能完成整轮 |
| T10 | 公网浏览器打开发布地址 | 不登录即可打开并完成测验 |

# 六、证据、诚信与交付清单

产品交付：index.html、实际公网 URL、仓库 URL、运行与测试说明。

过程留痕：开发/调试日志、Git 提交、首屏/答题/结果/移动端/部署截图；截图必须源于真实环境。

课程 Word：HW08 原模板副本、AI 过程原模板副本；教师评阅区空白，未知学生信息留空。

用户测试：独立真实参与人数及 3 条有来源的反馈；达不到 ≥10 人则只报实际数量。

视频：≤90 秒，实际页面实录且有可打开链接。录屏能力缺失则交视频分镜并注明仍需真人操作。

严禁冒充 10 人测试、杜撰日期/截图/链接，或把自动化脚本点击统计为真实用户。

# 七、终止判据与优先级

优先级 P0：页面真实可用、部署真实可访问、核心交互无错误。P1：原模板填报、真实 AI 记录、演示视频。P2：动画与增补题库；遇时间不足直接放弃。

最终 Agent 必须输出：公开 URL、仓库 URL、实测用例结果、两份课程 Word 文件路径、证据目录、实际参与人数、视频链接或缺失原因、剩余人工操作。